## Опубликовано в ИБ « Районный вестник» № 21 (623) от 24.04.2019 года

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

## КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от   « 19 »    апреля  2019 года     № 119

г. Галич

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений муниципального района к новому 2019-2020 учебному году

Заслушав и обсудив на заседании  коллегии при главе администрации муниципального района информацию заведующего отделом  образования  администрации муниципального района М.С. Ивановой о Плане мероприятий по подготовке образовательных учреждений муниципального района к новому 2019-2020 учебному году, отмечаю, что отделом образования, образовательными учреждениями района  проводится целенаправленная работа по  созданию в  школах и дошкольных учреждениях безопасных и комфортных условий для учащихся и  воспитанников.

В целях обеспечения пожарной безопасности во всех учреждениях  образования района поддерживалась в  рабочем состоянии  автоматическая пожарная сигнализация. В 13 образовательных учреждениях проведены замеры сопротивления изоляции, перезаряжены 25 огнетушителей, проведены ремонтные работы по устранению неисправностей электропроводки. В 5 средних школах ремонтные работы путей эвакуации выполнены негорючими материалами.

В соответствии с требованиями СанПина  во всех  школах и дошкольных учреждениях проведены мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения  учебно-воспитательного процесса. Во всех образовательных учреждениях  были проведены  санитарные ремонты.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях установлена система видеонаблюдения.

В целях обеспечения безопасных перевозок учащихся  от места проживания к месту учебы  были  отремонтированы 7 школьных автобусов.

Однако, по итогам проверки образовательным учреждениям были даны рекомендации по подготовке к новому 2019-2020 году.

На основании  вышеизложенного  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План мероприятий по подготовке образовательных учреждений муниципального района к новому 2019-2020 учебному году согласно приложению.

2.  Управлению финансов администрации муниципального района (И.В.Столбунова) выделить из бюджета  муниципального района  денежные средства для финансирования запланированных мероприятий.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социально-гуманитарному развитию Поварову О.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального района                                                                А.Н. Потехин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от « 19 » апрель 2019 г. № 119

Плана мероприятий

по подготовке образовательных учреждений

муниципального района к новому 2019-2020 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ (тыс.руб) | Источники финансирования | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Замена первичных средств пожаротушения: -огнетушители в количестве 40 штук | 30,0 | Муниципальный бюджет | июль 2019г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 2 | Проверка гидрантов в школах | 12,0 | Муниципальный бюджет | июнь-июль 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 3 | Обработка чердачных помещений в МОУ Лопаревской СОШ и МОУ Россоловской ООШ | 170,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 4 | Установка двух лестниц на запасном выходе в МОУ Россоловской ООШ | 38,56 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 5 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в котельной МОУ Красильниковской ООШ | 30,44 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 6 | Проведение ремонтных работ в санузлах МОУ Ореховской СОШ и СПДС МОУ Лопаревской СОШ, МОУ Челсменской ООШ, СПДС МОУ Березовской СОШ | 90,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 7 | Установка вытяжек в горячих цехах МОУ Лопаревской СОШ, СПДС МОУ Степановской СОШ | 80,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 8 | Проведение ремонта кабинетов, коридоров в МОУ Лопаревской СОШ , СПДС МОУЛопаревской СОШ МОУ Россоловской ООШ | 200,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| Антитеррористическая безопасность |
| 9 | Ограждение по периметру МОУ Пронинской СОШ МОУ Россоловской ООШ МОУ Толтуновский детский сад | 500,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 10 | Установка камер видеонаблюдения в детских садах | 100,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| Ремонтные работы |
| 11 | Ремонт крыш МОУ Степановской СОШ | 100,0 | Муниципальный бюджет | Июнь- июль 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 12 | Ремонт колодца и канализации в МОУ Степановской СОШ | 200,0 | Муниципальный бюджет | Июнь- июль 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 13 | Замена оконных блоков в МОУ Красильниковской ООШ, МОУ Лопаревской СОШ, МОУ Пронинская СОШ | 300,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 14 | Ремонт полов, потолков и стен в кабинетах МОУ Лопаревской СОШ, МОУ Курьяновской ООШ, МОУ Россоловской ООШ | 40,0 | Муниципальный бюджет | Июнь- июль 2018 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 15 | Ремонтные работы в жилом доме с. Березовец | 400,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2019 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| Итого: | 2291,0 | Муниципальный бюджет |  |